Coleta de Requisitos
Bruno Leandro Diniz
Levi PASSOS DO PINHO
João Vitor Ribeiro de Moraes
José Kozechen FARIAS

---
- No capítulo 5 do PMBOK® encontramos a definição da coleta de requisitos:
- “Coletar os requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.
- O principal benefício deste processo é que o mesmo fornece a base para definição e gerenciamento do escopo do produto e do projeto.”.

---
- Os requisitos devem ser obtidos, analisados e registrados com detalhes suficientes para serem obtidos com sucesso durante a execução do projeto.
- Os requisitos recolhidos vão permitir definir o que é necessário fazer e criar da Estrutura Analítica de Projeto (EAP/WBS).
- O planejamento do custo, o cronograma e o plano de qualidade são outros documentos que são criados tendo por base os requisitos recolhidos.
- A criação do documento de requisitos do projeto inicia-se pela análise das informações contidas no Documento de Início do Projeto e no processo 13.1 Identificar as Partes Interessadas.

---
Entradas
- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto:
    - Plano de gerenciamento do escopo
    - Plano de gerenciamento dos requisitos
    - Plano de engajamento das partes interessadas

---
Entradas
- Documentos do projeto:
    - Registro de Premissas
    - Registro das lições aprendidas
    - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da empresa
- Ativos de processos organizacionais

---
Técnicas e Ferramentas
- Opinião especializada
- Coleta de dados
- Análise de dados
- Tomada de decisão
- Representação de dados
- Habilidades interpessoais e de equipe

---
Saídas
Documentação dos requisitos
    - Requisitos de negócio
    - Requisitos das partes interessadas
    - Requisitos de solução
    - Requisitos de projeto
    - Requisitos da qualidade
- Matriz de rastreabilidade dos requisitos

---
- O fato é que, a garantia do bom resultado de um processo só pode ser alcançada se, em primeiro lugar, asseguramos uma ótima qualidade dos dados que entram neste processo!
- Por isso, antes de iniciar os trabalhos de elaboração de WBS e definição de escopo, recomenda-se concentrar a energia na coleta dos requisitos.
- Identifique quais são as ferramentas mais adequadas para a sua organização; ganhe a confiança dos seus stakeholders; seja questionador; imagine todas as necessidades do projeto; detalhe o máximo possível; faça um bom plano de gerenciamento dos requisitos para que se alcance o sucesso do seu projeto.

---
Agradecemos sua atenção!!